广东岭南职业技术学院                                     清远校区16#楼三楼教师公寓改造工程项目 

[image: image1.png]EST.1993
Lingnan

oS BV | IE4EaE2 §= ) S

GUANGZHOU LINGNAN
EDUCATION GROUP

\ﬁ
\(f/



    广东岭南职业技术学院

清远校区16#楼三楼教师公寓改造工程项目招标书
（标书：LNCG2021058）

广州岭南教育集团创立于1993年，简称岭南教育，是中国领先的职业教育及教育关联产业的大型教育集团。成功打造了广东岭南职业技术学院、广东岭南现代技师学院两大职业教育品牌，教育产业延伸至基础教育、学前教育，构建“全学龄教育+就业+创业”创新型产教融合模式，27年办学赢得了社会和教育主管部门的广泛好评。目前在校学生逾27000人，教职员工近1700人，累计为社会输送各类实用型、复合型人才超过30万人。现就有关项目的招标事项说明如下：
1、 招标单位：广州岭南教育集团有限公司采购部

二、招标项目内容：清远校区16#楼三楼教师公寓改造工程
3、 招标需求：见附件
四、项目地点：清远市清城区大学东路6号广东岭南职业技术学院清远校区内
五、项目要求：

1、承包方式：包材料、包机械、包质量、包安全文明施工、包工期、包环境保护。

2、材料供应和要求：自行提供满足施工需要的材料（主材及辅材）、机具等。

3、工程保修：自工程竣工验收合格后一年。

4、工程工期：签订合同     天内完工（自报工期），附上施工进度表并做详细说明。
六、投标报价及说明：

1、计价方式：固定单价×实际工程量。

2、投标报价格式：按招标单位给出的清单格式（见附件2）。

3、报价包括内容：固定单价（工程所需人工、材料、各种机械费用、赶工费用、文明施工费用、安全措施费、保洁费用、税费等一切费用。）

4、税费：税率与发票票面税率一致
七、投标要求：

1、投标单位必须是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的具有独立的法人资格，需附上公司简介、注册资金、营业执照副本等复印件并加盖公章。

2、投标单位具有装饰装修三级或以上资质（具有相关装修资质）。
3、投标单位具有良好的信誉，管理和技术力量较雄厚的单位，具有固定的施工技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务。

4、*投标单位应按照招标文件规定的内容和要求，编写投标文件，其内容如下：a投标书及投标书附录；b授权书； c标价的工程量清单（纸质版以及电子版光盘）；d施工组织设计；e施工进度表。
5、*投标单位需将投标文件，包括商务文件和技术文件各一式三份（1正2副）及电子版标书（光盘或U盘，电子版报价清单为EXCLE电子表格）,按附件1、附件2要求分类别胶装并密封包装（封装处需加盖公章），于2021年8月 4 日下午17：00前将投标资料交送到招标单位指定报送地点，过期无效。

6、凡不按以上要求报送的投标文件，均作不合格文件处理，招标单位有权单方面取消其开标资格，且不退回所报送的所有投标文件。 

八、现场考察：

投标单位为了能够对工程现场和其周围环境有全面的了解，投标单位可自行在其投标书提交之前到现场考察，投标单位现场考察前，请与招标单位联系，确定考察时间。未看现场者投标无效。

九、其他说明：

投标单位自行考虑施工期间影响单价的各种因素，无论是受市场涨价还是现场条件影响或受不可预计的因素影响，招标项目价格均以投标价格为准。

十、招标文件发售时间：

1、招标文件发售时间为：2021年7月28日至2021年7月30日上午8：30-11：30；下午14:00-17：00。（法定节假日除外）
2、招标文件售价每份为人民币贰佰元整（￥200.00/份），招标文件售后不退。
十一、结算方式：

1、招标单位以转帐方式支付合同款。

2、合同款结算方式： 
①工程竣工后，中标单位向招标单位报送结算单，招标单位审核并经双方验收确认后，在收到中标单位的有效全额增值税普通发票后十五个工作日内向中标单位工程总额的95%。
②剩余5%作为售后服务保证金，自验收合格起一年内无质量问题后，招标单位自收到中标单位的等额有效票据后十五个工作日内付清余款。
3、中标单位提供的发票专用章的单位名称，必须与双方签订的有效合同专用章的单位名称一致。
十二、投标文件交送地址：广州市天河东圃大观中路492号广东岭南职业技术学院图书馆9楼904室采购部
业务联系：林老师020-22305267/13631392075     

现场联系人：谢工13725143990
监督投诉电话（集团监察审计室）：020-22305883/020-22305586

                                             广州岭南教育集团有限公司采购部

                                                        2021年7月28日

附件1：投标文件格式

一、投标一览表

项目名称：广东岭南职业技术学院清远校区16#楼三楼教师公寓改造工程
项目编号：LNCG2021058
                                                                    [货币单位：人民币元] 
	投标单位名称：

	工程工期：

	序号
	项目名称
	投标总价
（含税）
	备注

	1
	广东岭南职业技术学院清远校区16#楼三楼教师公寓改造工程
	
	

	
	合计金额（含税）大写
	人民币                                  元整

	注：本清单中的总价报价含税价、竣工后按现场实际工程量结算、如有项目增加，另外计算。


注：

1. 投标单位应按招标单位需求根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2.投标总报价包括了投标单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和投标单位要求获得的利润以及应由投标单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3. 报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；
4. 本表格须附在正副的投标文件中。 

投标单位全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字)：

职    务：

日    期：     年   月   日

二、报价清单（含税费）按招标单位给出的清单格式。不得任意修改格式（附件2）。
项目名称：广东岭南职业技术学院清远校区16#楼三楼教师公寓改造工程
项目编号：LNCG2021058
                    [货币单位：人民币元]

	编号
	项目名称
	
	单位
	数量
	其中：综合单价组成（含税）
	综合含税单价
（元）
	含税合价
（元）
	备注及要求

	
	
	项目特征
	
	
	主材
	辅材&机械
	人工
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.此表为《投标一览表》的货物总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，招标单位无须另外支付任何费用。

2.关键设备的技术参数需另外说明，非关键设备、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。

 投标单位名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期：     年   月   日

三、法定代表人授权书
致: 广东岭南职业技术学院

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在广东岭南职业技术学院清远校区16#楼三楼教师公寓改造工程的投标（项目编号为： LNCG2021058）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标单位全称（加盖公章）：

地       址：
法定代表人（签字）：

被授权人(投标人授权代表)（签字）：

	法定代表人

居民身份证复印件粘贴处


	被授权人(投标人授权代表)

居民身份证复印件粘贴处


注：表格须附在正副的投标文件中。

四、投标单位基本情况表  

1．单位名称：                  电话号码：          
2．地    址：                  传    真：          
3．注册资金：                  经济性质：          

4．单位经营及资金状况：                            

5．单位开户银行名称及账号：            地址：
6.
单位营业注册执照号或事业单位法人证书号：   

   （随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件（企业）或事业单位法人证书复印件）

7．

           单位标记样本                单位公章样本
我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。 
投标人全称（加盖公章）：                      

日    期：     年   月   日

说明：需附上投标单位营业执照副本复印件或其他投标单位认为必要的所有证书复印件

五、投标单位在广东省内设有分支机构证明文件

格式由投标单位自定
六、售后服务承诺函及培训方案
格式由投标单位自定
七、近2年来同类项目业绩情况一览表

格式由投标单位自定

附件2：广东岭南职业技术学院清远校区16#楼三楼教师公寓改造工程报价清单
第 4 页 共 8 页


